## Slide 1
Sistema de Aduana Digital
Arquitectura y Planificación del Proyecto SecuPass
ASIGNATURA
Ingeniería de Software (RQY1102)
INSTITUCIÓN
Duoc UC — Examen Final Transversal
AUTORES (EQUIPO)
B. Flores, O. Piña, E. Aguirre, M. Soto

## Slide 2
PROBLEMÁTICA NACIONAL
Colapso en Pasos Fronterizos
El paso terrestre Los Libertadores (Chile-Argentina) sufre aumentos de flujo de hasta un 180% en temporadas críticas, generando esperas extremadamente ineficientes de entre 8 y 20 horas.
Esto afecta gravemente al comercio exterior, la experiencia del viajero y el turismo de ambas naciones.
Deficiencias del Modelo Actual
La operación se mantiene con metodologías tradicionales caracterizadas por:
Procesos manuales ineficientes basados en papel.
Sistemas de control aislados y sin intercomunicación.
Falta de integración fluida entre PDI, SAG, Aduanas y organismos de Argentina.
SecuPass v1.0 — Duoc UC
2

## Slide 3
ALCANCE Y OBJETIVOS
Transformación Digital de Fronteras
La propuesta SecuPass plantea el diseño y desarrollo de una plataforma digital integrada (SAD) para automatizar y agilizar las fiscalizaciones en pasos fronterizos.
Objetivo Principal: Reducir los tiempos de espera fronterizos en al menos un 70%.
Gestión Vehicular: Automatizar la salida y admisión temporal para vehículos particulares en solo minutos.
Declaraciones Digitales: Reemplazar la declaración SAG física por un formulario digital vía código QR.
Panel de gestión SecuPass
SecuPass
Dashboard Operativo
SecuPass v1.0 — Duoc UC
3

## Slide 4
ROLES Y RESPONSABILIDADES
ROL FUNCIONAL | INTEGRANTE | PRINCIPALES RESPONSABILIDADES EN EL PROYECTO
Líder de Proyecto / Backend | Bastian Flores | Definición y desarrollo de microservicios, configuración de Eureka Server, API Gateway, bases de datos y control de calidad de infraestructura.
Diseñador / Frontend | Eduardo Aguirre | Desarrollo de la interfaz responsiva del usuario utilizando Thymeleaf y Bootstrap, prototipado de pantallas e integración técnica con el API Gateway.
Ingeniero QA (Tester) | Omar Piña | Diseño y ejecución del Plan de Pruebas (funcionales y regresión), auditoría basada en ISO 25000, gestión y reporte detallado de defectos detectados.
Analista de Sistemas | Matías Soto | Levantamiento de especificaciones, análisis de requerimientos (funcionales y no funcionales), y trazabilidad técnica con diagramas y modelamiento.
SecuPass v1.0 — Duoc UC
4

## Slide 5
ESTRATEGIAS DE GESTIÓN
1
Metodología Ágil
Implementación de Scrum adaptado con sprints semanales, permitiendo iteraciones funcionales y entregas incrementales rápidas y validadas por el equipo.
2
Canales de Comunicación
Establecimiento de canales formales: Discord corporativo para dailies de 15 minutos, GitHub para control de código y repositorio en la nube para documentación.
3
Herramientas Clave
Uso estratégico de Postman y Swagger para pruebas del backend, Jira para priorizar tareas y Figma para el diseño de prototipos UI de alta fidelidad.
SecuPass v1.0 — Duoc UC
5

## Slide 6
HITOS DE PLANIFICACIÓN (CARTA GANTT)
FASE DEL PROYECTO | RESPONSABLE | INICIO | TÉRMINO | ESTADO
Fases 1 a 5: Planificación y Diseño inicial | Matías / Eduardo | 26-03-2026 | 06-04-2026 | 100% (Completado)
Fase 6: Desarrollo Backend (Microservicios) | Bastian Flores | 16-06-2026 | 04-07-2026 | 100% (Completado)
Fase 7: Desarrollo Frontend (Vistas UI) | Eduardo Aguirre | 16-06-2026 | 08-07-2026 | 70% (En Progreso)
Fase 8: QA de Infraestructura e Integración | Bastian / Matías | 01-07-2026 | 05-07-2026 | 100% (Completado)
Fase 9: Integración y Pruebas Funcionales | Omar / Eduardo | 06-07-2026 | 16-07-2026 | Iniciado (Pruebas UI)
Fase 10: Hitos de Entrega Final y Examen | Todo el Equipo | 16-07-2026 | 22-07-2026 | Pendiente (Semana 18)
SecuPass v1.0 — Duoc UC
6

## Slide 7
ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS
Requerimientos Funcionales (RF)
Las funcionalidades core diseñadas en Planilla_Requisitos_SecuPass.xlsx incluyen:
RF-001 (Pasajeros): Registro simplificado de ingreso y salida del país.
RF-002 (Menores): Verificación de permisos y autorizaciones notariales.
RF-003 (Vehículos): Generación del PDF de salida o admisión temporal.
RF-004 (SAG): Declaraciones juradas digitales por código QR.
Requerimientos No Funcionales (RNF)
Parámetros técnicos obligatorios para asegurar un correcto despliegue institucional:
RNF-Seguridad: Autenticación centralizada mediante tokens JWT con Spring Security.
RNF-Desempeño: Tiempos de respuesta para consultas a sistemas externos bajo 3 segundos.
RNF-Disponibilidad: Base de datos PostgreSQL robusta en cluster Master/Slave.
SecuPass v1.0 — Duoc UC
7

## Slide 8
ARQUITECTURA DEL SISTEMA (4+1)
1
Vista Lógica
Organización en capas independientes (Presentación, Negocio, Integración y Datos). Esto asegura el desacoplamiento y facilita la extensión y mantenimiento a futuro.
2
Vista de Procesos
Modelado dinámico de las operaciones concurrentes y flujos asíncronos críticas, como las consultas al sistema PDI para validación migratoria asíncrona.
3
Vista Despliegue
Infraestructura escalable con un Balanceador de Carga Nginx distribuyendo tráfico hacia servidores Tomcat activos-activos redundantes de alta disponibilidad.
4
Vista Física
Modularización del software en paquetes técnicos (sad-presentation, sad-business, sad-integration, sad-data) con inyección de dependencias nativa.
SecuPass v1.0 — Duoc UC
8

## Slide 9
ESCENARIOS DE CALIDAD (ISO 25000)
ESCENARIO | CARACTERÍSTICA | ESTÍMULO / COMPORTAMIENTO ESPERADO | MÉTRICA
QS-001 (Desempeño) | Eficiencia | Bajo carga de 500 solicitudes concurrentes, el funcionario registra un pasajero y el sistema consulta las alertas del PDI sin degradar velocidad. | < 5 segs
QS-002 (Recuperación) | Fiabilidad | El servidor principal del backend sufre una caída eléctrica repentina o crash de software en hora peak. | < 30 segs auto
QS-003 (Acceso) | Seguridad | Peticiones sin token JWT o provenientes de roles no autorizados intentan acceder a registros aduaneros reservados. | 100% bloqueadas
SecuPass v1.0 — Duoc UC
9

## Slide 10
PLAN DE PRUEBAS Y ESTRATEGIA
✓
Pruebas de Caja Negra: Validación rigurosa de entradas y salidas para todos los endpoints expuestos mediante Postman y Swagger sin acoplar detalles internos de código.
✓
Pruebas de Integración y Regresión: Garantía de la conectividad entre microservicios a través de Eureka y el API-Gateway ante actualizaciones de código.
✓
Criterio de Aceptación y Salida: Ejecución obligatoria del 100% de los casos de prueba de prioridad ALTA sin defectos críticos o altos pendientes.
✓
Entorno Controlado: Ejecución de las pruebas locales en los puertos mapeados del proyecto (Eureka: 8761, Auth: 8080, Docs: 8082, etc.).
SecuPass v1.0 — Duoc UC
10

## Slide 11
RESOLUCIÓN DE DEFECTOS TÉCNICOS
!
Infraestructura de Red
Bugs CP_021/022: Corrección de dependencias erróneas de Eureka y resolución del choque crítico entre Spring MVC y Spring Cloud Gateway.
!
Persistencia y Esquema
Bugs CP_023/026: Corrección de credenciales de DB en Report-Service y activación obligatoria de la migración automatizada de Flyway en SAG-Service.
!
Compatibilidad y Puertos
Bugs CP_024/025: Reorganización de puertos duplicados y solución de incompatibilidades críticas de versiones entre Spring Boot 3 y Spring Cloud.
SecuPass v1.0 — Duoc UC
11

## Slide 12
TECNOLOGÍA Y PROTOTIPADO
Prototipo de Alta Fidelidad
El sistema se ha prototipado bajo estándares de usabilidad web responsiva de alto nivel.
Capa de Presentación: Construida sobre Thymeleaf y Bootstrap 5, respetando la identidad visual azul institucional de la Aduana de Chile.
Capa de Servicios: Integración y consumo dinámico del backend de Spring Boot 3.x utilizando llamadas asíncronas REST/JSON.
Aceptación: Pruebas de usabilidad diseñadas para operar fluidamente en terminales aduaneras móviles y tablets.
Prototipo
Wireframe → Mockup
SecuPass v1.0 — Duoc UC
12

## Slide 13
CONTROL DE VERSIONES Y CAMBIOS
Estrategia Git Flow
Se utiliza una ramificación estricta para garantizar la estabilidad del software:
main: Producción estable e hitos académicos (v1.0).
develop: Rama de integración de microservicios.
feature/: Desarrollo aislado de módulos específicos por integrante (ej: feature/auth, feature/docs).
Matriz de Control de Cambios
Cualquier cambio de diseño o defecto encontrado en las pruebas funcionales se somete a:
Registro en planilla MATRIZ_CONTROL_DE_CAMBIO_completada.xlsx.
Evaluación rigurosa de impacto en los requisitos iniciales.
Trazabilidad total vinculada con la especificación de casos de uso afectados.
SecuPass v1.0 — Duoc UC
13

## Slide 14
¿Preguntas?
Agradecemos sinceramente su atención.
</> SecuPass v1.0 — Julio 2026
Duoc UC